建议书征询文件

国家哈龙回收管理信息化系统建设项目

环境保护部环境保护对外合作中心

(环境保护部环境公约履约技术中心)

公安部消防产品合格评定中心

第一章  邀 请 函

尊敬的先生/女士：

- 环境保护部环境保护对外合作中心（以下简称“对外合作中心”）已经从提供赠款的国际机构获得了针对[国家哈龙回收管理信息化系统建设项目]（以下简称“项目”）的资助。对外合作中心将使用部分赠款用于本建议书征询文件项下所签合同的支付。

- 贵单位被邀请为[国家哈龙回收管理信息化系统建设项目] 提交建议书。细节详见任务大纲。

- 对外合作中心与公安部消防产品合格评定中心将共同按照本建议书征询文件所述的选择方法和程序选择一家机构提供本项目下的服务。本建议书征询文件包括以下文件：

第一章——邀请函

第二章——投标人须知(包括资料表)

第三章——技术建议书―编制向导

第四章——财务建议书―编制向导

第五章——任务大纲

第六章——标准合同文本

- 建议书征询文件领取时间、地点和办法：自招标公告发布之日起至建议书递交截止之日止，登录环境保护部环境保护对外合作中心官方网站（www.mepfeco.org.cn）采购招标栏、中国保护臭氧层行动网（www.ozone.org.cn）、或中国采购与招标网免费下载。

- 建议书递交时间与地点：

递交截止时间：2018年6月7日下午15:00（北京时间）

递交地点：环境保护部环境保护对外合作中心710室

建议书接收人： 肖穗子  （电话010-82268849）

- 开标时间和地点（仅技术建议书部分，财务建议书开标时间地点另行通知）：

时间：2018年6月7日下午15:00（北京时间）

地点：环境保护部环境保护对外合作中心

届时欢迎投标的单位派代表出席开标仪式。

- 投标人应提交投标总价2%的投标保证金，并作为其投标的一部分。投标保证金形式为银行支票或电汇。使用银行支票形式的，必须是中国境内银行出具的支票，且币种为人民币；使用电汇形式的，投标保证金必须在建议书递交截止日前汇入对外合作中心账户（汇款须注明本项目名称和用途）。投标保证金在本项目服务合同签署后5日内原额退还。

收款单位：环境保护部环境保护对外合作中心

账   号：0875 0712 0100 3010 22129

开户行：光大银行北京西城支行

- 联系方式

招标人名称：环境保护部环境保护对外合作中心、公安部消防产品合格评定中心

招标人地址：北京市西城区后英房胡同5号

招标人联系人及电话：李思成  010-82268886

9.  如果贵单位需要进一步的信息，我中心将视情况尽可能并尽快提供。但贵单位无权因我中心未及时提供上述信息，而要求延长投标截止时间。

环境保护部环境保护对外合作中心

(环境保护部环境公约履约技术中心)

年   月   日

公安部消防产品合格评定中心

年   月   日

第二章  投标人须知

- 总则

  - 概述

投标人被邀请为资料表中所述的任务提交技术建议书和财务建议书。对外合作中心与公安部消防产品合格评定中心（以下将两单位共同简称为“采购人”）将共同通过评审建议书的方式从投标人中选择出一家咨询单位（中标人）。投标人的建议书将作为合同谈判的基础和最终与中标人签订合同的基础。

采购人保留不接受任何建议书和在合同授予前的任何时候废除本招标过程的权利,而无需对投标人承担任何义务。

  - 投标人之间的联合

投标人可按资料表中的要求通过联合体的形式结合起来，以便对各自的专业领域进行相互补充和完善，增强其技术建议书的响应性，扩大专家的来源，提供更好的方法和更优惠的报价。

在联合体投标的情况下，联合体各成员方应签订联合体协议书（格式见第三章），并与建议书一起递交采购人。该协议书应明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺联合体对外共同承担连带责任。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标建议书均无效。

  - 采购人提供的设施

采购人将及时免费为投标人提供资料表中列明的投入与设施，使其可以得到投标所需的数据和报告，并帮助中标人获得咨询服务所需的证明和许可。

  - 建议书及合同谈判的费用

投标人应该承担编写和递交建议书和合同谈判的全部费用。

  - 利益冲突

    - 投标人及其任何附属机构在出现下述任何一种情况时，即被认为存在利益冲突，相关投标无效：

(i)   活动冲突

一个已被采购人聘请为项目提供货物、土建工程或非咨询服务的公司及其任何附属机构，不能再提供与上述项目相关的咨询服务。相反，一个已被聘请为项目的准备或实施提供咨询服务的公司及其任何附属机构，均无资格为此项目的准备或实施提供与该咨询服务有因果或直接关系的货物、土建工程或非咨询服务。

(ii)  任务冲突

投标人(包括其人员)或他们的任何附属机构，均不能被聘请为采购人从事任何在性质上可能与投标人的另一项任务有冲突的咨询工作。例如，受聘编制任务大纲的单位不得为该任务提供咨询服务。

(iii)  关系冲突

投标人(包括其人员与分包单位)与采购人的工作人员之间存在着商业上或家庭上的联系，而这些人员又直接地或间接地参与了(a)该咨询工作任务大纲的准备工作，(b)该咨询工作的选择过程，或(c)咨询工作的监督工作，存在上述情况时，投标无效。

投标人之间存在以下情况则被认为存在利益冲突(a)投标单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系；(b)联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标。

    - 披露义务

投标人有义务披露对其为采购人提供服务的能力有实际或潜在影响的冲突情况，或者可以合理地预见到的冲突情况。故意隐瞒这些情况可导致投标无效，或者终止其咨询服务合同。对于招标文件中未提供的公共性、可自行查询的文件或信息，投标人为了投标需要应自行查询，保证投标文件的准确有效。

  - 欺诈和腐败

参与采购人项目的采购选择和合同执行时应遵守相应的道德标准，杜绝欺诈和腐败行为。

    - 为本段而定义以下术语：

- “腐败活动”指直接地或间接地提供、给予、收受或要求任何有价财物来影响采购人工作人员在采购或合同执行过程中的行为；

- “欺诈活动”指通过歪曲或隐瞒事实来影响采购选择或合同执行；

- “串通”指投标者之间采用不正当手段，相互串通骗取中标；

- “施加压力”指直接或间接地损害或威胁损害采购人工作人员人身或财产，以影响其采购活动或影响合同的实施。

    - 如投标人在招标过程中直接或通过代理参与了腐败、欺诈、串通或施加压力的活动，采购人将拒绝其投标建议书。合同谈判中发现中标候选人存在上述行为，采购人将拒绝该受标建议。

    - 采购人将对存在1.6.2款情况的投标人进行处罚，可采用宣布其在无限期的、或规定的期限内没有资格参与采购人组织的招标等方式。

  - 投标人需满足的资质条件

1.7.1    投标人参加投标活动应当具备下列条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 投标人和其联合体成员不应为被上述1.6款处罚的单位；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

1.7.2   资料表中记载的其他条件。

  - 只提交一份建议书

投标人只能提交一份建议书。如果投标人递交或参与递交一份以上的建议书，这些建议书均视为不合格。

  - 建议书有效期

资料表标明了投标人的建议书在递交之后必须保持有效的期限。在这段时期内，投标人应该保持其建议书中提名的专业人员，根据技术建议书要求按时参与到规定的任务中。采购人将尽最大努力在有效期内完成合同谈判。但是，如果需要，采购人可能会要求投标人延长其建议书的有效期。同意延长有效期的投标人应该确认保持其建议书中提名的专业人员可按时参与到规定的任务中。或者，在确认延长有效期的同时提出新的替代人员，在最终的合同授予评审中将考虑这些替代人员。不同意延长有效期的投标人有权利终止其建议书的有效期。

- 建议书征询文件

  - 建议书征询文件的澄清

投标人可以在资料表中标明的递交建议书日期的前一段时间，要求澄清建议书征询文件中的任何文件。任何澄清要求都应该用书面形式送达至资料表中指明的地址。采购人将用书面形式回答这些澄清要求，并将回答(包括对问题的解答但不指明问题的来源)抄送所有的投标人。如果采购人认为澄清的结果将导致需要修改建议书征询文件，则会按照第2.2款的程序操作。

  - 建议书征询文件的修改

在资料表中标明的时间内，采购人可以通过书面补遗的形式修改建议书征询文件。补遗应发送给所有投标人并对其均产生约束。投标人收到该补遗通知后，应尽快向采购人回函确认。若投标人在规定的时间内无书面回函确认，视同投标人已收到补遗通知，并受其约束。如果修改是实质性的，采购人可延长递交建议书的截止日期，以便投标人有充分的时间在其建议书中考虑和反映这些修改。

- 建议书的准备

  - 一般原则

投标人在编制其建议书时，应详细地审阅咨询服务建议书征询文件的组成文件。所要求的信息未能全部提供的，采购人可拒绝该建议书。

  - 语言

建议书以及投标人与采购人间往来的信函应使用资料表中说明的语言书写。

  - 技术建议书的注意事项

投标人在编制技术建议书时，应特别注意以下事项：

- 技术建议书不应包含任何财务信息。采购人可拒绝包含有财务信息的技术建议书。

- 不应提供备选专业人员。所有人员都被认为可以投入到项目活动中。

  - 技术建议书的内容

技术建议书应提供以下几部分信息。每部分的具体要求参见本建议书征询文件第三章（技术建议书-编制指导）。

- 技术建议书递交函

- 投标人简介

- 企业营业执照或事业单位法人证书

- 无重大违法记录声明

- 建议的方法

- 组织机构和人员计划

  - 财务建议书的内容

财务建议书应当包括一份提交函和分项报价。财务建议书应根据第四章（财务建议书-编制指导）进行编制，使用附件所列的标准格式，并列出与咨询任务有关的全部费用，但不应包含不可预计费用。

技术建议书中所述的全部活动和项目都必须分开单独报价。技术建议书中所述的活动和项目如果没有报价，其费用将被认为已经包含在其他的活动和项目中。投标人估算错误或漏项的风险一律由投标人承担。

  - 报价货币

投标人应采用资料表中规定的货币列明其服务的价格。

- 建议书递交、接收和开封

  - 递交地址和截止日期

建议书应在资料表规定的时间和日期之前递交到规定的地址，或在2.2款的规定所延长的截止日期之前递交。截止日期之后收到的建议书将被原封退回。

  - 建议书的更正

任何行间插字、删除或改写所做的涂改均应经投标文件签字人签字方才有效。截止日期之后，任何建议书均不能再作修改。

  - 建议书的撤回

投标人将其书面的撤回通知书在建议书截止日期（参见第4.1款）之前送达对外合作中心后，可撤回其建议书。

投标人的撤回通知书应密封、标注并递送到资料表所规定的地址（参见第4.1款）。撤回通知书也可先采用传真方式发送，但随后应递交一份投标人签字盖章的确认正本。

建议书截止日期后至建议书有效期截止前，所有建议书均不得撤回，否则对外合作中心将不予退还投标人提交的投标保证金。

  - 递交函

技术建议书和财务建议书的递交函应该分别使用第三章中TECH-1和第四章中FIN-1的格式。

  - 投标授权

投标人的授权代表必须在技术建议书原件的每一页上小签或整体加盖骑缝章，在财务建议书原件的每一页上小签。采购人可拒绝没有按照上述要求逐页小签或加盖骑缝章的建议书。授权代表应为投标人的法定代表人或其委托代理人，签字形式可以是手写方式、盖人名章方式或盖手签章方式。委托代理人签字的，建议书中应附法定代表人签署的授权委托书（格式见第三章中TECH-2）。签字的技术建议书和财务建议书应标注为“原件”。

  - 建议书的密封和标注

    - 每一份技术建议书上均应标注“原件”或“副本”字样。技术建议书应按照资料表所要求的份数送到第4.1款所述的地址。全部建议书的副本都应从原件复制。如果技术建议书的原件与副本间存在不一致之处，则以原件为准。采购人可拒绝采用活页夹方式或未装订的技术建议书。

    - 技术建议书的原件和全部副本应该全部封装在一个清楚地标注有“技术建议书”字样的密封信封内。同样，财务建议书，其原件和全部副本也应该封装在一个清楚地标注有“财务建议书”的密封的信封内，随后再注明“不要与技术建议书同时开启”的警句。

    - 技术建议书信封和财务建议书信封应再装入一个外信封中并加以密封。在外信封上应标注单位名称、递交人、联系方式、递交地址、资料表中规定的咨询任务名称（参见第1.1款）。如果外信封没有按照规定密封和/或标记，采购人不承担该建议书放置错误、遗失和提前开启的责任。如果财务建议书信封没有按照上述要求分别封装和标记，采购人可拒绝此建议书。

  - 建议书的开封

采购人将在建议书递交截止日期之后开启技术建议书。满足最低技术分要求的投标人，才能开启其财务建议书。

- 建议书评审

  - 一般原则

建议书的评审采用三阶段的程序进行，第一步初步资质审查，第二步技术建议书评审，第三步财务建议书评审。从截标至评标工作完成的这段时期内，投标人不应与采购人就技术建议书和/或财务建议书的有关事宜进行接触。投标人任何影响采购人对建议书进行检查、评审、排序和对合同授予的工作均可导致该投标人的建议书被拒绝。

  - 建议书的澄清

为了更好评审、评估和比选建议书，采购人可能会依据其判断，要求投标人在合理时间内对建议书进行澄清。澄清的要求和回复均应以书面方式进行，且不允许报价的变更和建议书的替换。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

  - 初步资质审查

采购人按照1.7.1和1.7.2条规定对投标人提交的企业营业执照、事业单位法人证书、无重大违法记录声明、强制性认证资质等文件进行初步审查。如投标人拒不提交上述文件可导致该投标人的建议书被拒绝，不进入后续技术建议书和财务建议书的评审。

  - 技术建议书的评审

评标委员会将根据资料表所述的评审标准、子标准及打分方法，对技术建议书对工作大纲的响应性进行评审。每一份响应的建议书都有一个技术得分。如果建议书对建议书征询文件的重要方面，特别是工作大纲，没有做出响应，或者达不到资料表中所述的最低技术分，该技术建议书将被拒绝。

  - 财务建议书的开封

在技术评审阶段中技术得分达到资料表所述最低技术分（参见5.3款）的投标人，其财务建议书均将被开封和比选。

未通过技术评审的投标人，其财务建议书将在采购人与中标人签订合同后原封退回。

  - 财务建议书的评审

最低评标价的财务建议书将得到最高财务得分1000分。其他财务建议书的财务得分根据如下的方法计算。

| 财务得分 | = | 最低报价 × 1000 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 被评审的报价 |

  - 计算错误的修正

评标委员会应按以下原则修正计算错误：

- 如果单价与数量之积与该项目的复价不一致，则以单价为准修改复价。除非评标委员会认为单价中有明显的小数点错位，则以该项目的复价为准，修改单价。

- 如果总价与合价之和不一致，则以合价为准修改总价。

- 如果用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，则以文字表示的数值为准，除非用文字表  示的数值与计算错误有关，在满足上述第（i）项和第（ii）项的前提下，可以数字表示的数值为准。

对于没有报价的技术建议书中所述的活动和项目，其费用将被认为已经包含在其他活动或项目中。对于超出技术建议书所述的活动的报价，应在合同谈判时予以调整，但不应改变原财务建议书中的人月费率单价，除非费率远高于正常水平。

评标委员会将按照上述修正错误的方法调整财务建议书的价格，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其建议书可能会被拒绝。

  - 得分汇总

建议书将根据资料表中所述的权重对技术得分和财务得分进行排序(T＝技术建议书权重；F＝财务建议书权重；T＋F＝1)。

总分＝技术得分×T＋财务得分×F。

- 谈判

  - 谈判资格

获得最高综合技术和财务得分的投标人将被邀请进行谈判。

  - 一般规则

谈判将在建议书评审完成之后进行。作为参加谈判的先决条件，被邀请的投标人应确认其全部专业人员将参与咨询服务。如果不能满足这一要求，采购人将与排序在下一位的投标人进行合同谈判。代表投标人进行合同谈判的代表应为其法定代表人或经授权的委托代理人。如果谈判失败，客户将邀请所收到的排序在下一位的投标人进行合同谈判。

  - 技术谈判

谈判应包括对技术建议书、建议的技术方式与方法、工作计划、组织机构与人员配备的讨论以及投标人对改进任务大纲的建议。采购人和投标人将共同确定任务大纲、人员配备、工作时间表、后勤支持和递交报告等内容。这些文件将作为合同附件体现在修改后的技术建议书中。

  - 财务谈判

财务谈判应在服务费用中反映双方所同意的技术修改。谈判时，除非费率远高于正常水平，原则上不能调整专家的人月费率，但可以相应调整其他费用组成。

  - 可以提供咨询服务的专业人员/专家

采购人可对建议书中提名的专业人员进行合同谈判。在合同谈判前，采购人要求投标人保证专业人员应能实际到位。除非因选择程序的过分延误而使得人员替换不可避免，或因死亡或因病失去能力等原因，采购人在合同谈判时不考虑专业人员的替换。所提议的替换人员与原提议人员相比应具有同等能力或更高的资格和经验，并由投标人在谈判邀请信所述的时间内提供替换申请。如果不是上述情况，或者不能确认建议书中承诺的专业人员可以随时提供所需的服务，采购人有权拒绝该建议书。

- 合同授予

  - 在与投标人谈判完成后，采购人应将合同授予所选择的投标人。

  - 中标人应在资料表所述的日期和地点开始咨询工作。

- 保密

在公开合同授予之前，建议书评审和合同授予建议有关的信息均不应透露给递交了建议书的投标人，或与选择程序无关的其他人员。

投标人须知

资料表

| 条款编号 |  |
| --- | --- |
| 1.1 | 选择投标人方法：评审技术和财务建议书 任务名称: 国家哈龙回收管理信息化系统建设项目 |
| 1.2 | 投标人互相之间可以通过联合体的形式联合起来：是 否 √ . |
| 1.3 | 采购人将提供以下投入和设施 无 |
| 1.7.2 *（必须满足条件） | 1.投标人还应当满足以下条件并提供近三个月内开具的银行资信证明或经审计的上年度财务报表； 2.具有ISO9001质量管理体系认证证书； 3.具有计算机信息系统集成企业叁级（含）以上证书； 4.投标人应在组织机构、软件开发能力、软硬件条件等方面具有满足履行本项目合同的实力。 5.本项目不允许分包和转包。 |
| 1.9 | 建议书必须在提交建议书截止日期之后_120天_保持有效，即至2018年10月5日 |
| 2.1 | 投标人对招标文件的澄清要求应在不迟于递交建议书截止日期前__10_天提交。 澄清要求递交地址：北京市西城区后英房胡同5号 联系人：李思成 电话： 82268886 传真：82268886电子邮件：li.sicheng@mepfeco.org.cn |
| 2.2 | 采购人通过书面补遗的形式修改建议书征询文件应在建议书截止日期前_15_天发送给所有投标人。 |
| 3.2 | 建议书应使用以下语言递交：中文 |
| 3.6 | 所有报价均应使用 人民币 表示 |
| 4.1 | 建议书递交的地址是：北京市西城区后英房胡同5号710室 联系人：肖穗子 电话：82268849 建议书必须在下述日期和时间前递交：2018年6月7日下午15:00（北京时间） |
| 4.7 | 投标人必须递交技术建议书的原件和___6___份副本，以及财务建议书的原件和____6___份副本。 |
| 5.4 | 评审完整的技术建议书的标准、子标准及其打分系统：见本资料表最后部分。 最低技术得分为750分。 |
| 5.8 | 给技术建议书和财务建议书的权重是： T＝_0.8__和 F＝_0.2__ |
| 7.2 | 预计的咨询任务开始日期：2018年6月15日 在： 北京市 |

技术建议书评审标准如下：（满分1000分）

| 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 企业资质 | 具有信息安全管理体系认证证书 | 40分 | 满足得40分，否则不得分。 |
|  | 具有安全管理软件著作权登记证书 | 60分 | 满足得60分，否则不得分。 |
| 企业业绩 | 近5年承担过有关覆盖全国范围（或不少于2个省）的位置监控及管理平台服务项目。 | 100分 | 提供承担过覆盖全国范围的位置监控及管理平台服务项目证明材料且满足要求可得满分，否则不得分；（需提供合同复印件或用户证明） 提供一个覆盖省级区域的位置监控及管理平台服务项目证明材料且满足要求可得50分，否则不得分。（需提供合同复印件或用户证明） |
| 对工作大纲和业务需求的理解程度 | 60分 | 对本项目业务需求的理解准确、全面。好，60-45分；较好，44-30分；一般，29-15分；差，14-0分。 |
| 项目总体组织实施方案 | 60分 | 项目实施方案完整，项目组织计划和进度安排科学合理，满足项目实施要求，能较好的安排项目实施各阶段进度，项目质量控制节点安排清晰。好，60-45分；较好，44-30分；一般，29-15分；差，14-0分。 |
| 关键技术方案 | 总体技术方案 | 60分 | 提出的系统设计技术方案与建设目标、业务需求相符合，技术先进、路线可行、架构清晰、集成方便、扩展灵活，满足工作大纲中的总体技术要求和各功能要求。好，60-45分；较好，44-30分；一般，29-15分；差，14-0分。 |
|  | 中心监控模块技术方案 | 40分 | 对投标人提出的中心监控模块技术方案进行综合评价打分。好，40-30分；较好，29-20分；一般，19-10分；差，9-0分。 |
|  | 回收管理模块技术方案 | 40分 | 对投标人提出的回收管理模块技术方案进行综合评价打分。好，40-30分；较好，29-20分；一般，19-10分；差，9-0分。 |
|  | 在用管理模块技术方案 | 40分 | 对投标人提出的在用管理模块技术方案进行综合评价打分。好，40-30分；较好，29-20分；一般，19-10分；差，9-0分。 |
|  | 再利用管理模块技术方案 | 40分 | 对投标人提出的再利用管理模块技术方案进行综合评价打分。好，40-30分；较好，29-20分；一般，19-10分；差，9-0分。 |
|  | 仓储管理模块技术方案 | 40分 | 对投标人提出的仓储管理模块技术方案进行综合评价打分。好，40-30分；较好，29-20分；一般，19-10分；差，9-0分。 |
|  | 执法APP模块技术方案 | 40分 | 对投标人提出的执法APP模块技术方案进行综合评价打分。好，40-30分；较好，29-20分；一般，19-10分；差，9-0分。 |
| 项目团队组成 | 项目经理 | 70分 | 具有计算机软件领域高级工程师证书，学历为本科以上，须提供相关证明材料，提供高级工程师证书得10分，提供学历证明得10分，最高得20分，否则不得分。 |
|  |  |  | 承担本项目的项目经理须在投标人单位持续工作5年以上，且至少具有5年以上软件开发、位置监控等相关项目经验。必须专职、全程负责本项目的投标、签约、合同执行等所有工作，在本项目最终验收合格前，不得同时担任其他项目的项目经理和技术负责人（必须针对此项要求出具承诺函）。符合，50-40分；较符合，39-30分；一般，29-20分；差，19-0分。 |
|  | 项目团队其他成员 | 110分 | 项目团队含具备PMP、OCP资质认证人员（须提供相关证明）。每提供一份资质证明得10分，最高给20分，否则不得分。 |
|  |  |  | 项目团队含计算机相关专业硕士学位以上人员。（须提供相关证明）。每提供一份证明得10分，最高给20分，否则不得分。 |
|  |  |  | 项目团队其他成员5人以上，成员组成包括但不限于架构师、UI设计工程师、测试工程师、高级软件工程师、项目QA等。项目组成员至少4人具备3年以上软件开发相关经验。人员配置和安排合理，驻场时间满足项目需求。 符合，70-55分；较符合，54-40分；一般，39-25分；差，24-0分。 |
| 售后服务和质保期服务方案 | 100分 | 提供科学、合理、可行的质保期服务方案和技术支持服务体系，同时项目承担单位需承诺在项目维护期内的运维人员全程参与过项目开发以及交付（须针对此项要求出具承诺函）。好，100-75分；较好，74-50分；一般，49-25分；差，24-0分。 |
| 培训方案 | 100分 | 培训工作的目标、任务、计划、组织等实施方案安排合理、可行。好，100-75分；较好，74-50分；一般，49-25分；差，24-0分。 |

第三章 技术建议书-编制指导

投标人应按以下内容编制技术建议书：

技术建议书递交函（参见本章TECH-1）

（a）投标人简介

本部分应简单说明投标人的基本情况，概述投标人近五年来的相关经验，以及从事过的类似特点的项目或任务。

对投标人实施的每一类似项目，均要说明签约时间、参与服务的分包单位/专业人员的名称、用户名称、服务时段、合同金额、项目简介等内容，并须附合同复印件或验收证明等其他有效证明文件。

投标人还须提供以下资格证明文件（均须加盖公章），以证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同：

- 企业法人营业执照（副本）、企业组织机构代码证、税务登记证书复印件；

- 投标人开户银行在开标日前3个月内开具的银行资信证明（原件或该原件的复印件）或投标人上一年度经审计的财务报告复印件；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（自行编写）；

- 依法缴纳税收记录：近一年任意1个月的纳税证明文件（依法免税的应提供相应文件说明）；

- 社会保障资金缴纳记录：投标人须提供开标前3个月内依法缴纳社会保障资金的证明材料（任意1个月即可），证明材料可以是缴费的银行单据、公司所在社保机构开具的证明等复印件（自行编写无效）（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）；

- 前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明；

（b）建议的方法

本部分应说明完成咨询任务的方式、方法和工作计划。

    - 技术方式和方法。在本节中，你方应解释你方对本任务的目的、服务方式、开展活动和获得期望成果的方法以及对这些成果详细程度的理解。你方应指出需要解决的问题及其重要性，解释为解决这些问题你方拟采用的技术方式。你方还应解释你方建议采取的方法及与建议的方式相适用的这些方法的适用性。

    - 工作计划。在本节中，你方应建议本任务的主要活动、它们的内容和期间、阶段和联系、重要节点和报告的递交日期。建议的工作计划应与技术方式和方法相一致，显示对任务大纲的理解和有能力将任务大纲转换为可行的工作计划。在此还应该包括最终文件的清单，包括作为最终成果递交的报告、图纸和表格。

（c）组织机构和人员计划

在本节中，你方应提出：

- 执行本任务的项目团队的结构和组成。

- 项目经理、主要负责的技术人员和辅助人员，以及分配给每个项目组成员的职位和任务。每个项目组成员均应提供本人简历（简历格式参见如下附表），其中应包括职称、学历学位等基本信息、相关技术资格证书和相关工作业绩，并附资格证书复印件、证明业绩的相应合同复印件或用户出具的证明材料并加盖公章、以及社保管理部门出具最近一年的社保缴纳记录（项目经理提供最近五年社保缴纳证明）。

- 完成任务所需要人月投入估计。人月投入应按小组成员分别说明。

关于承诺本项目的项目经理和技术负责人在本项目最终验收合格前，不再同时担任其他项目的项目经理和技术负责人的承诺函。

## 人员简历格式

1. 项目中拟承担职务：______________________________________

2. 姓名：___________  出生日期：_______________________

3. 学历：___________  工作年限：__________  __________________

4. 职称：___________________________________________________

5. 教育背景及其他培训经历：_________________________________

6. 所获奖励：_______________________________________________

7. 相关技术资格证书：_______________________________________

8．语言能力[各种语言在听、说、读和写方面的能力：好，一般，或差]：

中文___________________      英语___________________

9. 工作经历[从目前职务起，倒叙以往的三次就业情况。 (见下面的格式)：就业日期、机构名称、职务。]：

从[年]：__________至[年]：______________

机构名称：______________________________

职务：_________________________________

10. 承担过类似项目的经验描述：[列出在曾经承担过的类似项目经历，可以选择列举最有代表性的三个]

项目名称___________________________________________________

项目主管部门_______________________________________________

项目中的职务________________________________________________

项目主要研究内容____________________________________________

11.分配任务的细节：[列出在本任务将承担的具体工作] ___________    ___

____________________________________________________________________

12．证明：

我在此签字，以上简历正确地描述了我自己、我的资格和我的经验。并承诺如（投标方名称）被选为项目承担单位，将按技术建议书中工作计划参与此项目。

______________________ [本人亲笔签名]   日期：______________________

格式TECH-1 技术建议书递交函

[地点，日期]

致：采购人

敬启者:

我方通过下面的签署在此表示，将按照你方[插入日期]的建议书征询文件为[插入名称]提供建设服务和我方的建议书。现在，我方在此正式递交我方的建议书，包括分开密封的技术建议书和财务建议书。

我方递交的是与下列咨询顾问合作的建议书：[插入合作的每一咨询顾问的全称和地址]

我方在此声明，本建议书中的全部信息和说明都是真实的，并接受如建议书中有错误的表述可能导致我方不合格的结果。

如果谈判在建议书有效期内进行，即在资料表第1.9款所述的日期之前，我方将以建议书中的人员为基础进行谈判。我方的建议书对我方具有约束力并将根据合同谈判进行修改。

如果我方的建议书被接受，我方将在资料表第7.2款所述的日期前开始我方的信息系统建设服务。

我方理解你方并不一定接受你方所收到的建议书。

此致

授权签字（法定代表人或委托代理人）：

签字人姓名和职位：

公司名称：__________________________________________________________________

地址：______________________________________________________________________

格式TECH-2授权委托书格式

授权委托书

本人       [姓名]系     [投标人名称]的法定代表人，代表我方授权在下面签字的      [委托代理人的姓名、职务]为我方的合法代理人，就       [项目名称]以本单位名义处理投标文件的递交、澄清、修改、撤销、质疑等与投标有关的一切事务。

本授权书于    年    月    日生效。

代理人无转委托权。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：

格式TECH-3联合体协议格式（不适用）

联合体协议

（所有成员单位名称）自愿组成 （联合体名称）联合体，共同参加 （项目名称） 咨询服务项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）为 （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本信息系统建设服务项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下： 。

5、本协议自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式 份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

成员一名称： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

成员二名称： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日

第四章 财务建议书-编制指导

财务建议书应按照以下两部分内容编制，同时，应根据第二章3.5款的说明使用本章随附的标准格式准备财务建议书。

- 财务建议书递交函（参见第四章格式FIN-1）

- 分项报价（参见第四章格式FIN-2）

格式FIN-1 财务建议书递交函

[地点，日期]

致：采购人

敬启者:

我方，即下述签名单位，将按照你方[插入日期]的咨询服务建议书征询文件为[插入咨询服务名称]提供咨询服务和我方的建议书。我方所附的财务建议书总价为[插入用文字和数字表示的金额]。

在建议书有效期届满前，即在资料表第1.9款所述的日期之前，我方的建议书对我方具有约束力并将根据合同谈判进行修改。

我方理解你方并不一定接受你方所收到的建议书。

此致

授权签字（法定代表人或委托代理人）：                        _______________

签字人名称和职位：__________________________________________________________

公司名称：__________________________________________________________________

地址：______________________________________________________________________

格式FIN-2　分项报价

| 序号 | 投标项目 | 内容 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础产品平台 |  |  |
| 1.1 | （根据实际情况填写分项内容） |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 系统开发集成 |  |  |
| 2.1 | （根据实际情况填写分项内容） |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 第三方软件 |  |  |
| 3.1 | （根据实际情况填写分项内容） |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 培训 |  |  |
| 4.1 | （根据实际情况填写分项内容） |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 售后维护 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | （根据实际情况填写分项内容） |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他（根据实际情况填写） |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |

[注:]

以上提供的分项明细仅供参考，投标人在编制财务建议书时可以调整有关明细项目。不适用的项目可以删减，也可以增加新的其他项目。

第五章 工作大纲

## 一 、项目基本情况

### 项目背景

《中国消防行业哈龙整体淘汰计划》自1998年开始实施，至2010年哈龙行业计划完成了哈龙生产淘汰、灭火器和灭火系统哈龙淘汰改造工作，停止了非必要场所的哈龙生产和使用。根据《蒙特利尔议定书》中各国需要开展哈龙回收工作的有关要求，我国目前正在开展国家哈龙回收体系的建设工作。

为了进一步推动和加强哈龙回收管理工作，逐步建立和完善哈龙回收体系，环保部环境保护对外合作中心委托公安部消防产品合格评定中心承担国家哈龙回收管理中心的建设工作。该中心作为哈龙回收体系的管理和运行核心，具体承担哈龙回收体系的建设、运行、管理和组织协调等日常工作，以实现哈龙回收、再用以及处置的有效和持续开展。

根据公安部消防局的指导建议和哈龙回收管理中心的管理和运行需求，我中心拟利用部分哈龙行业计划资金与公安部消防产品合格评定中心共同公开招标选择一家有资质的软件开发机构承担国家哈龙回收管理信息化系统的建设工作。该系统将布设在国家哈龙回收管理中心，由国家哈龙回收管理中心负责指导系统的开发和日常运行管理。国家哈龙回收管理信息化系统将实现哈龙社会保有量数据的收集、核实、登记，以及哈龙回收、再利用信息的跟踪、监管等管理功能，并为国家哈龙回收管理体系建设和运行提供综合性信息化工作平台。

### 项目目的

本系统的建设目标是实现国家哈龙回收管理中心、环保管理部门、消防监督部门、哈龙产品回收单位、哈龙储存单位、哈龙及相关产品的维护再利用单位、哈龙及相关产品用户对哈龙回收工作相关信息进行有效管理，为哈龙回收再利用提供有力技术支撑。

### 工作内容

本系统共分为中心监控、回收管理、再利用管理、在用管理、仓储管理、执法APP，6个功能模块，采用大数据技术以及远程监控模式，动态跟踪监督哈龙产品的回收、储存以及对相关灭火设施的维修维护、更换、再利用等工作，采集、分析有关哈龙产品管理工作信息，形成具有实时信息交互、数据记录、存量分析、视频监控等功能的动态信息监管平台。平台能为管理中心、环保部门、消防监督、回收机构、再利用单位、在用单位等用户提供数据服务。

## 二、总体技术要求

### 技术体系

中标方应选用合适的数据库产品，采用适用的开发技术，构建可靠的安全体系。具体要求如下：

- 数据库：选用主流数据库产品，具有高安全性、高可靠性和可扩展性，满足用户数量、在线数量、并发数量、响应时间等需求。

- 开发技术：依据国家计算机软件开发相关标准和规范，符合环境保护部信息化建设相关技术要求。

- 安全体系：充分考虑本系统与相关系统接口要求，考虑桌面办公与移动办公的衔接，提供高可靠的安全解决方案。

### 系统工具

中标方应提供成熟、易用的系统工具，确保系统开发与部署的高效、统一、灵活。具体要求如下：

- 可视化报表、图表展示工具：提供统一、功能完备的报表和图表设计工具，可结合Office等软件实现报表和图表的制作、预览、打印和导出等功能。

### 其他

中标方应提供完备的相关系统接口方案及移动办公解决方案。具体要求如下：

- 系统接口：提供完善、安全、高效的接口解决方案，各监控系统间要留有接口，同时支持对外提供数据服务的接口。

- 移动办公：提供安全、可靠的移动办公解决方案，满足必要的移动办公需求。移动办公系统应兼容主流移动智能终端和操作系统。

## 三、系统功能要求

本项目需建设主要系统功能包括：哈龙回收管理中心监控平台、回收管理监控系统、再利用管理监控系统、在用管理监控系统、仓储管理监控系统以及哈龙业务应用APP。

### 中心监控平台

中心监控平台是哈龙回收管理中心针对哈龙在用、回收、再利用等生产流程各环节的数据监测平台，实现生产数据动态掌握，相关产品状态位置监管、流程审批、信息接入采集以及大数据分析挖掘等功能，主要内容如下：

1、实时数据监控:实时更新当前哈龙各环节产品监控数据信息，及时掌握哈龙产品的分布和使用情况。

2、位置分布:利用地理信息技术，在地图上描述哈龙产品、哈龙回收机构、授权企业分布情况，直观展示哈龙产品分布态势。

3、远程监控:利用视频及传感设备，在管理中心监控平台远程监控哈龙产品回收机构、授权企业、仓储和使用单位。

4、大数据查询统计及预警研判:对已有数据进行多维度统计汇总，从不同角度对哈龙产品进行分析。采用大数据技术依据已有数据，分析态势规律，对哈龙产品使用情况预警研判提供可靠技术支撑。

5、信息接入服务:信息接入服务功能支持位置数据、视频数据及传感器数据快速接入到监控平台。

6、智能标识管理:平台提供智能标识管理功能，用于对哈龙产品全生命周期提供电子化管理。

7、对哈龙回收、再利用生产环节的申请提供辅助审批功能。

8、系统设置:平台提供对系统级基础数据的运维管理功能。

### 回收管理监控系统

回收管理监控系统是针对哈龙产品回收环节的过程监控及数据管理系统，实现回收生产全过程智能化、信息化监管，同时可实现向管理中心上报哈龙回收状态数据以及接收管理中心指令，对回收报废产品基础信息的维护等。主要内容如下：

1、信息录入及接收服务:通过信息录入及接收服务，将哈龙回收后的产品相关信息（现场评估结果、机构评估结果、回收结果信息等）同步至管理中心。

2、系统评估认定:实现系统评估认定过程电子化。

3、生产过程监测:将加装在工作场所的相关信息接入到系统，用于监测生产过程。

4、智能标识读取及数据上报:支持扫描读取智能标识信息并向监控系统上报数据。

5、回收储存监控:应用视频监控技术，将回收车间摄像头信息接入系统，并支持云台控制，实时监控回收生产储存流程。

6、流程管理:将回收管理流程电子化，表单电子化。

7、回收产品处置管理，基础信息维护管理。

### 再利用管理监控系统

再利用管理监控系统是对哈龙产品再利用重组生产的全流程监测管理系统，实现再利用申请、数据上报、数据备案信息化管理。主要内容如下：

1、申请提交及受理:通过申请提交及受理功能，将哈龙可再利用产品相关信息（购买申请、销售流向记录、申请驳回结果等）、综合评估信息等同步至管理中心。

2、智能标识读取及数据上报:支持扫描读取智能标识信息并向监控系统上报数据。

3、备案信息上传下载:支持各级环保/消防执法、监督机构与管理中心进行哈龙产品信息交互。

4、流程管理:将再利用管理监控流程电子化，规范完善再利用流程，提高工作效率。

### 在用管理监控系统

主要描述在用和仓储的哈龙产品监控管理。

1、信息录入及接收服务:通过信息录入及接收服务，将哈龙在用产品相关信息、综合评估信息等同步至管理中心。

2、智能标识读取及数据上报:支持扫描读取智能标识信息并向监控系统上报数据。

3、备案信息上传下载:支持各级环保/消防执法、监督机构与管理中心进行哈龙产品信息交互。

4、现场执法监控:应用视频监控技术，将环保/消防执法、监督人员执法时现场信息反馈至管理中心，及时有效记录执法的过程。

### 仓储管理监控系统

1、智能标识读取及数据上报:支持扫描读取智能标识信息并向监控系统上报数据。

2、视频、传感数据上传:应用视频监控技术，将存储仓库摄像头信息接入系统，并支持远程云台控制，实时监控存储仓库；将加装在工作场所的传感器信息接入到系统，并统计显示。

3、报警提醒:系统接收传感器接入的报警信息，并提供报警提醒功能。

### 哈龙应用APP终端

哈龙应用APP是对哈龙生产、回收、再利用、仓储等环节各类基础信息的实时采集和上报，在移动终端结合卫星定位以及智能采集技术实现产品定位、智能读取、信息比对以及电子表单填报等功能。主要内容如下

1、定位并上报位置信息:支持北斗定位功能，并将位置信息上报至管理中心。

2、智能标识扫描读取:支持扫描读取智能标识信息。

3、信息比对:将扫描到的标识信息与管理中心数据进行比对，校验信息正确性。

4、电子表单填报:支持电子表单填写及信息上报。

## 四、项目实施要求

### 项目工程进度

- 总体工程进度为：合同签署120天内完成系统测试和部署，进入系统试运行；合同签署150天内进行项目最终验收。

- 本项目要求自合同签订之日起30日内提交《需求说明书》, 45日内提交《概要设计说明书》，60日内提交《详细设计说明书》。投标人根据本项目要求列出详细的项目实施计划表。

- 投标人应按此进度要求，合理设计具体工期和工作重点及人员安排。

### 系统测试

投标人要给出完整的系统测试方案，其内容包括但不限于：

- 测试目的

通过与系统的需求定义作比较，发现软件与系统定义不符合或与之矛盾的地方，以验证软件系统的功能和性能等满足其规约所指定的要求。

- 测试方法

系统采用黑盒测试、系统测试。

- 测试分类

测试分为功能测试、性能测试、安全性测试、兼容性测试。功能测试是检查实际软件的功能是否符合用户的需求，性能测试分为时间性能和空间性能；安全性测试是检查系统安全，是否达到安全需求；兼容性测试主要考虑用户端浏览器的版本。

- 测试用例

黑盒测试用例设计方法包括等价划分、边界值分析、错误推断、因果图、判定表、功能图、正交试验等方法。

- 测试流程

- 需求：测试人员阅读项目需求，对需求进行分析，深入了解需求

- 测试计划：根据需求估算测试所需资源（人力、设备等）、所需时间、功能点划分、如何合理分配安排资源等

- 用例设计：根据测试计划、任务分配、功能点划分，设计合理的测试用例。

- 执行测试：根据测试计划和测试用例，执行测试用例

- 执行记过记录和bug记录：记录测试结果、编写bug记录

- Bug跟踪处理：跟踪bug处理结果

- 形成测试报告：通过不断测试、追踪，直到被测软件达到测试需求要求，并没有重大bug

- 测试工作组织：

- 架构：测试经理、测试工程师

- 人员安排：测试经理；测试工程师：

- 测试进度计划

该系统的测试进度计划分为三轮功能性测试，和一轮回归测试，具体测试时间将根据开发进度进行安排。

- 测试结果分析

分析统计测试过程中的所有软件缺陷，并将缺陷的各种属性进行归纳分析，针对目前的测试状况，说明该软件的开发是否已达到预定目标，能否交付使用。

### 系统部署

投标人要给出完整的系统部署方案，但无须承担相应硬件及配套操作系统的采购工作，具体内容包括但不限于：

- 运行环境及其部署

| 硬件环境要求 |
| --- |
| 名称 | 描述 | 备注 |
| 应用服务器 | 4U 2-4核Intel Xeon E7520，CPU主频 1866，总线规格 QPI 4.8GT/s，Nehalem-EX(4核 QPI FCLGA1567)，DDR3 32G内存 584G硬盘，硬盘类型 SAS/SATA，热拔插硬盘，标配BR10i RAID卡,支持RAID 0/1/1E;可选ServeRAID M5015,支持RAID 5，最多8个2.5" SAS HDD或16个1.8" SSD； |  |
| 数据库服务器 | 同上 |  |

软件环境要求（支持的操作系统）

Windows Server 2008 R2 标准版、企业版和数据中心版（64 位 [EM64T]）

- 系统软件与支撑软件部署

| 系统软件与支撑软件 |
| --- |
| 软件名称 | 描述 |
| 1．操作系统 | Windows |
| 2．应用服务器软件 | 用于部署和运营应用 |
| 3．数据库软件 | Oracle |

- 应用软件部署

| 应用软件 |
| --- |
| 软件名称 | 描述 |
| 1．国家哈龙回收管理信息化系统 | 哈龙及相关产品用户信息化管理系统 |
| 2．执法检查app | 定位并上报位置信息、智能标识扫描读取、信息比对、电子表单填报 |
| 3．数据交换软件 | 支持系统间数据交互 |

- 应用系统实际运行配置要求

| 名称 | 配置参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1．数据库服务器 | 4U 2-4核Intel Xeon E7520，CPU主频 1866，总线规格 QPI 4.8GT/s，Nehalem-EX(4核 QPI FCLGA1567)，DDR3 32G内存 584G硬盘，硬盘类型 SAS/SATA，热拔插硬盘，标配BR10i RAID卡,支持RAID 0/1/1E;可选ServeRAID M5015,支持RAID 5，最多8个2.5" SAS HDD或16个1.8" SSD； |  |
| 2．应用服务器 | 同上 |  |
| 3、磁盘阵列 | 4U最多两个10个驱动器（2TB，6TB或10TB）的介质包，每个引擎的最大总存储容量为20TB-200TB，带宽高达1.2GB / s，两个固态系统和元数据驱动器，64位自平衡分布式文件系统，具有智能媒体分发/重新分配，实时媒体访问和动态磁盘保护，支持Windows 10,8和7（64位）、Mac OS X 10.12,10.11和10.10（64位）、 Red Hat Linux 6.5、CentOS 7.3，支持多达40个活动客户端使用可选的System Director设备可扩展以支持多达330个活动客户端，支持800万个文件;使用可选的System Director设备可扩展以支持2000万个文件，万兆以太网SFP +，19 x 24.8 x 7英寸，101.4磅，四个580W，100-240 VAC，60/50 Hz，工作温度41°-104°F（5°-40°C），工作湿度8％-80％非冷凝，工作高度100-10,000英尺（30至3045米），非操作高度10,000至40,000英尺（3,050至12,192米）； |  |

### 项目质量保证要求

投标人要给出本工程质量保证方案，其内容包括但不限于：

- 质量保证体系

软件质量由负责技术工作的软件工程师和负责质量保证的计划、监督、记录、分析及报告工作的软件质量保证（SQA）小组进行控制。软件工程师通过采用可靠的技术方法和措施，进行正式的技术复审、执行计划周密的软件测试来保证软件质量。SQA小组主要辅助软件工程小组得到高质量的最终产品。

- 质量保证组织与人员配备

软件质量保证活动统一由质量管理员进行管理、检查与汇报，部门经理及项目中的项目经理、开发经理、测试经理、产品经理、测试经理是质量保证活动中的第一责任人。

- 质量保证流程

（1）制定质量计划；

（2）技术评审；

（3）软件测试；

（4）质量保证；

（5）缺陷跟踪；

（6）问题汇报。

- 质量保证文档管理

质量保证流程中，每个流程产生主要工作成果并以文档形式记录。每个流程依次形成《质量计划》、《技术评审报告》、《软件测试报告》、《质量保证报告》、《缺陷报表》、《问题报表》

### 项目承担单位资质要求

- 投标人资质（其中*号条款为必须满足的资质）

投标人应满足以下资格要求，并提供的近三个月内开具的银行资信证明或经审计的上年度财务报表：

*（1）具有独立承担民事责任的能力；

*（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

*（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

*（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

*（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

*（6）具有ISO9001质量管理体系认证证书；

*（7）具有计算机信息系统集成企业叁级（含）以上证书；

*（8）投标人应在组织机构、软件开发能力、软硬件条件等方面具有满足履行本项目合同的实力；

*（9）本项目不允许分包和转包；

（10）具有信息安全管理体系认证证书；

（11）具有安全管理软件著作权登记证书；

（12）近5年承担过有关覆盖全国范围内（或不少于2个省）的位置监控及管理平台服务项目。

- 项目经理及主要技术、管理负责人

在项目实施过程中投标人应组织一支技术水平高、业务能力强、服务态度好的实施队伍。该队伍中应明确1名项目经理作为总负责人，实施工程师应包括项目管理人员、系统分析人员、系统架构设计人员、软件测评人员等。投标人应提供所有项目参与人员的简历。

投标文件中指定的承担本项目的项目经理须在投标人单位持续工作5年以上，且至少具有5年以上软件开发、位置监控等相关项目经验。具有计算机软件领域高级工程师证书，学历为本科以上，须提供相关证明材料；必须专职、全程负责本项目的投标、签约、合同执行等所有工作，在本项目最终验收合格前，不得同时担任其他项目的项目经理和技术负责人（必须针对此项要求出具承诺函）。项目团队其他成员（5人以上）至少具备以下条件：1.成员组成包括但不限于架构师、UI设计工程师、测试工程师、高级软件工程师、项目QA等。2. 项目团队含具备PMP、OCP资质认证人员（须提供相关证明）。3. 项目组成员至少4人具备3年以上软件开发相关经验。 4. 项目团队含计算机相关专业硕士学位以上人员。

投标书中拟定的项目经理及主要技术、管理负责人，在实施过程中不经招标人同意不得更换。但对于不称职的管理人员，招标人有权要求投标人随时更换。具体人员配置与相应职责如下表所示：

| 序号 | 职务 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | PM项目经理 |
| 2 | 架构师 | PSM项目软件经理 |
| 3 | 项目QA | 项目质量监控 |
| 4 | 架构师 | 架构设计性能优化 |
| 5 | 高级软件工程师 | 软件开发 |
| 6 | UI设计工程师 | UI页面设计 |
| 7 | 测试工程师 | 系统测试 |

- 项目实施团队

方案需要提供实施团队的主要人员组成情况及相关履历，特别是其经历的项目经验。

投标人必须保证项目组成员是有技术开发和实施能力的人员，具备相关项目的实施经验和可靠的组织保证。

项目组成员保证遵守国家有关版权和知识产权保护的政策、法律、法规和制度。投标人技术人员保证在系统开发和测试过程中所使用软件工具的版权和著作权符合国家法律法规要求。

投标人技术支持服务人员应对本项目中接触到的招标人所有的知识产权、商业秘密、技术成果等信息负保密义务。未经招标人书面同意，不得向社会公众或第三方通过任何途径出示、泄露，不得许可使用，不得对上述信息进行复制、传播、销售；保证不向外泄漏任何业务和技术相关数据，不向外泄漏任何保密的技术资料。如出现投标人技术支持服务人员泄密事件，投标人应负有连带责任。

投标人技术人员必须与招标人签署项目实施期间的信息保密协议。

投标人在本项目中投入的技术人员除非招标人书面同意，合同实施期间不得更换，但是招标人有权根据投标人技术人员的表现提出人员更换要求，投标人应按照招标人要求更换满足工作需要的投标人技术人员。

## 五、项目培训要求

投标人应提供本项目实施范围内容的培训方案。

### 培训范围

- 培训范围

- 系统的安装、配置等内容培训。

- 本项目建设的应用系统、管理系统的业务功能及操作培训。

- 培训对象

国家哈龙回收管理中心所有员工及相关人员：

- 相关系统管理人员。

- 系统最终用户：包括哈龙回收管理系统的相关领导和工作人员等。

### 培训要求

- 应拟定培训计划。对每一个应用系统应建立相应的培训计划，阐明培训目的、培训内容、培训时间要求等。

- 培训应在系统测试或试运行期间进行。

- 系统最终用户培训人数不得低于40人，培训天数不得低于3天，培训的具体时间、地点根据招标人要求确定。投标人应详细列出培训内容、人次、费用和教材等，提供各分项的详细报价，费用计入总价，否则视为免费。

### 培训方式

- 对于系统管理员、安全管理员进行全员培训。

- 对于各个应用系统，视用户多少分别采取全员培训（用户较少时）或用户骨干培训，再由用户骨干培训其他一般用户。

### 培训内容

针对系统管理人员、安全管理人员，至少需要培训：

- 数据库系统的配置和使用；

- 运行环境系统支撑软件的安装、配置和管理；

- 应用软件系统总体结构；

- 应用软件系统功能；

- 应用软件系统的安装、运行管理；

- 应用软件系统的维护管理；

- 应用软件的安全设置与管理；

- 系统管理。

针对用户骨干和一般用户，至少需要培训：

- 应用软件系统的用户操作；

- 应用软件相关的业务知识。

## 六、项目售后服务与技术支持

### 项目售后服务内容

售后服务内容包含本项目所建系统及支撑体系，具体内容包括：保障系统的稳定正常运行，及时解决问题，预防故障发生，定期备份，并配合业务需求的改变及时对系统功能适当调整。项目承担单位需承诺在项目维护期的运维人员全程参与过项目开发以及交付。

### 项目售后服务与技术支持要求

系统通过验收后，开展为期3年维护和更新修改。包括保障系统的稳定正常运行，及时解决发现的问题，预防故障发生，并配合可能的业务需求改变及时对系统功能内容更新修改。具体要求如下：

- 维护期从项目验收通过之日起开始。

- 维护期内，中标人提供每周7天，每天24小时的服务。中标人接到招标人的通知后实质性反映时间不多于2小时，修复时间不多于24小时。

- 维护期内修复本系统的故障而发生的所有费用由中标人承担。

- 维护期内若因软件开发的缺陷引起使用不便或在现有功能内的适当调整，而对软件进行必要的修改由中标人免费提供。

- 维护期内如招标人提出对系统改动规模小于系统总体开发量的10%，中标人免费提供。

- 若因中标人设计、安装原因而造成重大故障，则维护期由此故障修复之日重新开始。

- 维护期内，如遇招标人操作系统或应用平台升级，中标人应提供对本应用系统的升级服务。

- 维护期内，中标人需每月按时进行系统巡检及系统数据备份，并生成巡检和备份报告。

- 中标人须认真理解上述售后服务要求，详细列出售后服务方案和系统应急方案，一经应答将作为合同的一部分。

## 七、项目产出与验收要求

（一）项目产出

项目完成后，投标人应交付的产出包括但不限于以下内容：

1、满足建设目标且符合建设任务要求的能稳定运行的哈龙回收管理信息化系统，具体内容包括：国家哈龙回收管理信息化系统的源程序、可执行程序、资源文件、配置文件、安装程序；

2、项目文档：项目管理文档、系统应用设计文档、系统运行和维护操作手册

测试文档、验收文档、培训文档、安全性文档、其他文档、提供系统完整的源代码文档（含电子版）；

3、基础软件：软件安装介质，授权许可，培训手册，用户手册等；

（二）验收要求

项目开发部署完成后，招标人组织验收。验收前应完成的工作包括但不限于：系统各部分安装联调完成，系统可正常稳定运行，完成实施过程中所有文档的提交（技术文档、实施文档、用户使用手册等）。中标人在验收前10天提供一份详细的验收方案，经招标人认可后执行。中标人在完成上述工作后即可申请验收。

项目验收合格必须满足以下条件：

- 已提供了合同的全部产品和资料；

- 提交实施过程中所产生的全部文档，按照计算机软件工程规范的国家标准分阶段提交相应文档及介质。所提交的技术文档的内容必须与所提供的产品相一致，并应尽可能详细。项目的技术文档的提交应覆盖以下内容：

- 项目管理文档

- 系统应用设计文档

- 系统运行和维护操作手册

- 测试文档

- 验收文档

- 培训文档

- 安全性文档

- 其他文档

- 提供系统完整的源代码文档（含电子版）

- 安装、部署和测试时出现的问题均已被解决。

国家哈龙回收管理信息化系统建设项目服务合同

（合同编号：                 ）

委托方（甲方1）：环境保护部环境保护对外合作中心

委托方（甲方2）：公安部消防产品合格评定中心

受托方（乙方）：

年　　月　　日

委托方（甲方1）：环境保护部环境保护对外合作中心

住所地：北京市西城区后英房胡同5号

电话：86-010-82268886传真：86-01-82268886

委托方（甲方2）：公安部消防产品合格评定中心

住所地：北京市崇文区永外西革新里甲108号

电话：86-010-87275622传真：86-010-87278660

受托方（乙方）：

住所地：

电话：               传真：

本合同甲方委托乙方就《国家哈龙回收管理系统信息化建设项目》提供系统建设服务，服务成果交付于甲方2使用，并由甲方1支付系统建设服务报酬。三方经过平等协商，在真实、充分、自主地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及相关规定，达成如下协议，并共同恪守。如无特别说明，甲方包括甲方1和甲方2。

- 甲方的责任和义务

- 甲方1对委托事项《国家哈龙回收管理系统信息化建设项目》具有监督与管理职责，指定王开祥为甲方项目联系人，项目联系人负责协调合同中规定的各项活动。

- 甲方1作为哈龙行业计划资金管理单位，负责监督项目实施，并按照项目进度向乙方支付项目实施的相应款项。

- 甲方2作为国家哈龙回收中心承建单位，负责指导该系统的开发和日常运行管理，并负责把关乙方的产出成果是否满足工作任务要求。当甲方1按照项目进度进行支付时，甲方2应向甲方1出具相关评审意见。

- 系统建设服务费及支付方式按照第3项的内容执行，当甲方1、甲方2对乙方的各类产出成果验收合格后，由甲方1的项目专用帐户分阶段支付乙方咨询服务费。

- 甲方2负责对乙方提交的计划书、报告、产出等成果做审核，并将审核意见告知甲方1。

- 甲方还应提供给乙方完成委托事项所需资料，以及技术协调和业务联系等。

- 乙方的责任和义务

1、乙方承诺在本合同约定服务期内，根据甲方的要求，提供有关国家哈龙回收管理系统信息化建设项目的系统建设服务，具体内容为

乙方将按照本合同附件一：技术和财务建议书，附件二：工作大纲的约定履行合同义务。

2、乙方发现甲方提供的资料、数据等有明显错误和缺陷的，应当于三个工作日内书面通知甲方。乙方发现前述问题不通知甲方的，视为其认可甲方提供的资料、数据等符合相关条件。

本合同项下服务内容完成后，甲方要求乙方返还资料、数据材料等原件的，乙方应按照甲方要求及时交还甲方。

- 工作成果提交与验收

1、乙方应当按照合同约定时间，以合同约定方式或甲方认可的方式提交工作成果。

2、对于乙方按照合同约定提交的工作成果，甲方将按照合同约定时间或者在合理的时间内，及时验收完毕，并通知乙方验收结果。

3、甲方对乙方提交的工作成果或报告有异议的，应当在验收完毕之日起十个工作日内向乙方发出书面异议，并要求乙方在一定期限内采取必要的补救措施。乙方采取两次补救措施，仍然无法满足合同标准的，甲方有权依照本合同第十条提前终止本合同，并要求乙方承担违约责任。

4、乙方应对其提交的工作成果的准确性负责，甲方按照乙方符合约定要求的咨询报告和意见作出的决策所造成的损失，由乙方承担。

- 咨询服务费及支付

1、甲方向乙方支付系统建设服务费总额(金额大写)  。乙方为完成本合同工作而发生的有关费用（包括但不限于进行调查研究、分析论证、试验测定、复印邮寄等发生的费用）以及相关税款全部包括在其中。

2、支付条件

乙方应在签署合同5个工作日内，向甲方1支付合同总金额的10%的履约保证金。在乙方完成本合同约定全部义务的情况下（包括完成项目三年维护期），甲方1向乙方退回履约保证金。

（1）合同签署生效并收到乙方提交的履约保证金后，甲方1支付本合同总价款的20%；

（2）合同签署后60天内乙方提交项目需求说明书、概要设计说明书、详细设计说明书并通过甲方审核合格后，甲方1支付本合同总价款的30%；

（3）合同签署后120天内，乙方完成系统测试和部署并进入试运行阶段，经甲方初步验收合格后，甲方1支付本合同总价款的30%；

（4）合同签署后150天内，乙方完成系统建设的所有工作，提交工作大纲中的所有产出，并经甲方最终验收合格后，甲方1支付本合同总价款的20%。

（5）在运维期结束后三十个工作日，甲方1退还乙方提交的履约保证金/保函。

3、支付方式

乙方开户银行名称、户名和帐号为：

开户银行：

户名：

帐号：

4、乙方收到咨询服务费7日内，应向甲方开具合法有效的发票。

- 成果所有权

乙方在本合同项下为甲方编制的任何研究、报告或其他资料、图表、软件等及随附其上的相关权利应属于并保持为甲方的资产，甲方拥有完全的所有权和使用权，包括但不限于占有、使用、收益、处分的权利。未经甲方授权或书面同意，乙方不得擅自使用或对外公开。因本合同及其实施产生的著作权、专利权等知识产权及所有其它权利应归甲方所有，未经甲方书面同意，乙方不得在任何场合以其名义在合同成果中署名。

- 保密条款

1、乙方对其在履行合同义务过程中获知或取得的所有有形、无形的信息及资料（包括但不限于书面文字文件、电子信息资料及邮件等）中涉及国家秘密或商业秘密等未公开信息负有保密义务。

2、除非法律、法规另有规定或得到甲方的书面许可，乙方在履行合同时和履行完成后不得向甲方以外的任何人、机构、政府或实体通报或传递其在履行合同时所知道的上述信息，除非该等信息已依法成为公开信息。乙方违反上述规定的，应对甲方因此而遭受的直接和间接损失进行赔偿。

3、保密期限为3年，并不受合同提前终止影响。

- 相关利益回避

乙方应当保证：乙方所属人员与甲方不存在关系和业务上的利益冲突，不得参与或实施与本合同规定工作或正当履行本合同义务相抵触的任何活动和行为，特别是不得参与与本咨询服务合同有因果关系的供货、工程或服务。

- 行为规范

1、 乙方应当保证其履行合同时不存在欺诈、腐败等有损甲方利益或违反国家法律的行为；

2、乙方应尽一切努力，以最高的职业标准和职业道德履行本合同项下的服务。

3、因乙方提交的工作成果侵犯第三人的专利权、商标权、著作权等权利的，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的所有损失。

4、甲方有权要求乙方向甲方披露其在本合同期内从事的本合同项下工作或活动，以确保这些工作或活动不与本合同规定工作或正当履行本合同义务相抵触。

- 合同的变更和转让

1、本合同生效后，合同条款的任何修改或变更，包括合同附件的修改和变更，应与甲方协商一致，达成书面变更协议。

2、未经甲方事先书面同意，乙方不得自行更换本合同附件中所列主要人员；经甲方同意后，乙方应确保更换人员与原人员具有同等水平或能力。

3、未经甲方事先书面同意，乙方不得将其合同核心或主体义务转让或转包给他人。

- 合同提前终止

1、	出现以下(1)至(7)种情况时，甲方有权书面通知乙方，暂停支付系统建设服务费，提前终止本合同：

(1) 乙方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务。

(2) 乙方没有在本合同第二条规定的限期内或甲方书面同意延长的限期内，提交让甲方、乙方满意的部分或全部工作成果。

(3) 乙方出现违反本合同第五、六、七、八和九条规定行为的。

(4) 乙方的其他违约行为导致合同目的无法实现。

(5) 乙方有丧失或者可能丧失履行债务能力的情形。

(6) 由于不可抗力出现导致合同无法现实预期目的。

(7) 甲方有权自行或因其他原因决定终止合同，但须提前30天书面通知乙方。

2、	终止后的清偿：

(1)	如果甲方认可合同终止日前乙方提供的服务，则甲方应根据支付进度，向乙方支付相对应的款项。

(2)	如果甲方不认可合同终止日之前完成的服务，则甲方有权要求乙方部分或全部返还已支付的合同款项。

3、 在乙方违约的情况下，甲方提前终止合同不影响甲方行使追偿违约金、要求损失赔偿的权利。

- 违约责任

1、恶意违约金：出现第十条第1款第（1）项情形，甲方有权要求乙方支付合同总额的30 %违约金。

2、一般违约金：出现本合同之第十条第1款第（2）、（3）和（4）项情形，甲方有权要求乙方支付合同总额15%的违约金。

3、滞纳金：本条第1款、第2款违约金，如没有按期履行，则自履行期限届满之日起产生滞纳金，计算标准为所欠金钱之债总额的0.5‰，按日支付。

4、逾期提交成果违约金：乙方逾期交付工作成果的，每延迟一天，应按咨询服务费总额的0.4‰支付违约金。交付违约金并不免除乙方继续履行本合同下义务（如提交咨询报告）。

5、延迟付款违约金：甲方未按照合同规定的期限内向乙方支付相应的合同款项，并在乙方书面催告后的合理期限内仍未支付的，则乙方有权要求甲方自催告期届满之日起，按日支付违约金，计算标准为每日支付所欠款项的0.4‰。

6、违约金不足以弥补守约方损失的，守约方有权要求违约方赔偿相应损失。

- 不可抗力条款

1、不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

2、本合同任何一方因不可抗力事故，未能履行、继续履行或完全履行合同时，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

3、遭受不可抗力事故的一方应在事故结束后15日内书面通知另一方，并提供事故证明或履行障碍的理由等证明文件（经过公证）。三方根据影响程度协商是否解除或变更本合同。

- 争议的解决

三方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，提交北京仲裁委员会仲裁。

本条款不因合同发生争议、变更、解除、终止或者无效而失去效力。

- 服务期

乙方完成本合同约定工作的服务期自签订合同期之日起42个月止（前6个月为系统开发阶段，后36个月为系统的运维阶段），乙方在此时段内提供合同项下的服务。如果在此期间，乙方未能完成合同工作量或完成相应工作成果，则是否延长服务期以甲方书面决定为准。

- 合同有效期

本合同自甲乙方签字并盖章之日起生效至2022年2月28日终止，出现本合同第十条约定情形除外。

- 其他

1、本合同项下的任何通知或要求，以特快专递、传真或电子邮件发至如下通讯地址，即视为履行书面通知义务，三方确认：

（1）甲方1通讯地址：北京市西城区后英房胡同5号；邮政编码:100035

收件人:李思成； 联系电话: 82268886；   传真: 82268886;   电子邮箱:li.sicheng@mepfeco.org.cn

（2）甲方2通讯地址：北京市崇文区永外西革新里甲108号；  邮政编码： 100077

收件人：冯梦； 联系电话：87275622；  传真：87278660； 电子邮箱：fengmeng@cccf.com.cn

（3）乙方通讯地址：                  邮政编码：

收件人：        联系电话：              ； 传真：             电子邮箱：

2、本合同包含如下附件：

附件一、技术和财务建议书

附件二、工作大纲

本合同所有附件均是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。如果附件约定与合同正文约定不一致的，则以正文约定为准；如果附件之间不一致的，以后顺序者为准。

3 、本合同一式6份，甲方1持有 3 份，甲方2持有 2 份，乙方持有 1 具有同等法律效力。

甲方1：环境保护部环境保护对外合作中心（盖章）

法定代表人／授权代表人：　　　　　　　　（签名）

签署日期：

甲方2：公安部消防产品合格评定中心（盖章）

法定代表人／授权代表人：　　　　　　　　（签名）

签署日期：

乙方：                       （盖章）

法定代表人／授权代表人：　　　　　　　（签名）

签署日期：

## 四、附件

### 附件A — 服务描述

注：提供详细的服务描述、完成各项工作的日期、开展不同工作的地点、需要甲方批准的特别工作，等等。

### 附件B — 报告要求

注：列出报告的格式、频率和内容；接收报告的人员；提交的日期，等等。

### 附件C — 项目团队人员

注：列出乙方项目团队的人员姓名、在团队中的职务、详细的工作说明等。

# Footnotes

[如无合作方则删除。]

打印授权签字人姓名及其职位，如 张三 XX公司项目经理_。

如投标单位的法定代表人签署技术建议书递交函则无需此授权委托书。

本数量必须与财务建议书中格式FIN-2中所示的总价一致。

打印授权签字人姓名及其职位，如 张三 XX公司项目经理_。